PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema de Gestión de Inventarios y Gastos
para Desarmaduría

Documento de presentación y cotización de proyecto de software

| Cliente | Desarmaduría Felipe Gonzalez |
| --- | --- |
| Proveedor | Desarrollo de Sistemas Informaticos RVJJ |
| Fecha | 02 de agosto de 2026 |
| Vigencia de la propuesta | 10 días corridos desde su emisión |

# 1. Antecedentes y propósito de la propuesta

La presente propuesta tiene por finalidad presentar el alcance técnico, funcional y comercial para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de un sistema de gestión de inventarios orientado a una desarmaduría. La solución busca centralizar la información de repuestos, piezas y otros artículos, facilitar el control de existencias y proporcionar información confiable para la toma de decisiones.

Adicionalmente, el sistema incorporará un módulo para registrar y controlar gastos cotidianos, reportes de inventario y stock valorizado, gestión de usuarios y permisos, y un dashboard interactivo con indicadores relevantes para la operación.

# 2. Objetivos del proyecto

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un software web que permita gestionar de manera centralizada el inventario y los gastos operacionales de una desarmaduría, entregando información actualizada, reportes de gestión y herramientas de control de acceso.

## 2.2 Objetivos específicos

Registrar y administrar productos, piezas, repuestos y demás elementos disponibles para venta o almacenamiento.

Controlar entradas, salidas y movimientos de inventario.

Consultar el stock disponible y su valorización.

Registrar y clasificar gastos cotidianos de la operación.

Generar reportes para apoyar el control administrativo y operacional.

Administrar usuarios y permisos de acuerdo con sus responsabilidades.

Disponer de un dashboard interactivo con indicadores relevantes.

Centralizar la información en una plataforma web accesible desde los equipos autorizados.

Contar con una solución preparada para su despliegue en ambiente productivo.

# 3. Alcance funcional de la solución

## 3.1 Gestión de inventarios

Registro, edición y consulta de artículos, repuestos y piezas.

Identificación de productos mediante código interno y/o código de referencia.

Clasificación por categorías y otros atributos definidos con el cliente.

Registro de cantidades disponibles.

Control de movimientos de entrada y salida.

Consulta del historial de movimientos.

Búsqueda y filtros para facilitar la localización de artículos.

## 3.2 Control de gastos cotidianos

Registro de gastos operacionales.

Fecha, concepto, categoría, monto y observaciones.

Consulta y filtrado de gastos por período y categoría.

Resumen de gastos para facilitar el seguimiento administrativo.

Preparación de información para reportes y dashboard.

## 3.3 Reportes de inventario

Reporte de stock actual.

Reporte de stock valorizado.

Consultas por categoría, artículo y otros filtros acordados.

Información de cantidades disponibles.

Valor total del inventario según el criterio de valorización acordado con el cliente.

Historial de movimientos de inventario.

## 3.4 Gestión de usuarios y permisos

Creación, modificación y desactivación de usuarios.

Autenticación para acceso al sistema.

Asignación de roles o perfiles.

Control de acceso a funcionalidades según permisos.

Separación de funciones administrativas y operativas cuando corresponda.

Registro de información básica necesaria para la trazabilidad de las operaciones.

## 3.5 Dashboard interactivo

Indicadores de stock disponible.

Valor total del inventario.

Cantidad de artículos y categorías.

Movimientos de inventario.

Resumen de gastos.

Indicadores y filtros por períodos, cuando corresponda.

Visualización gráfica de información relevante para la gestión.

# 4. Alcance técnico

La solución será desarrollada bajo una arquitectura web, separando la lógica de negocio y la exposición de servicios del componente de presentación. Esta estructura permitirá mantener un sistema ordenado, escalable y preparado para futuras ampliaciones.

| Componente | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + Django REST Framework | Implementación de lógica de negocio, servicios y API REST. |
| Frontend | HTML + CSS + JavaScript | Interfaz web, formularios, consultas, visualizaciones e interacción del usuario. |
| Base de datos | MYSQL | Persistencia de inventario, gastos, usuarios, movimientos y configuración. |
| Despliegue | Servidor/infraestructura productiva acordada | Disponibilización del sistema para uso del cliente. |

# 5. Seguridad y control de acceso

La solución contemplará mecanismos de autenticación y autorización orientados a evitar accesos no autorizados y restringir las funcionalidades según el perfil del usuario. Los permisos serán definidos en conjunto con el cliente durante el levantamiento y validación de requerimientos.

Autenticación de usuarios.

Gestión de roles y permisos.

Protección de las operaciones sensibles.

Validación de datos ingresados.

Control de acceso a módulos según perfil.

Manejo responsable de credenciales y datos de acceso.

# 6. Entregables

Levantamiento y validación de requerimientos funcionales.

Diseño de la estructura funcional del sistema.

Desarrollo del backend mediante Python y Django REST Framework.

Desarrollo de la interfaz web mediante HTML, CSS y JavaScript.

Implementación de módulos de inventario, gastos, reportes, usuarios/permisos y dashboard.

Pruebas funcionales y corrección de incidencias detectadas durante la validación.

Primera entrega desplegable para revisión del cliente.

Despliegue en ambiente productivo de acuerdo con el presupuesto seleccionado.

Documentación básica de uso y/o administración.

En el Presupuesto B: carga inicial de datos proporcionados por el cliente, bajo las condiciones indicadas en esta propuesta.

# 7. Modalidad de trabajo y validación

Reunión inicial para confirmar procesos, datos, perfiles de usuario y reglas de negocio.

Definición y validación del alcance funcional.

Desarrollo iterativo de los módulos.

Entrega de una primera versión desplegable para revisión.

Recepción de observaciones y ajustes comprendidos dentro del período establecido.

Despliegue productivo.

Seguimiento durante el período de un mes entre las cuotas para gestionar modificaciones acordadas.

# 8. Presupuestos

Se presentan dos alternativas comerciales. Ambas consideran el desarrollo de la solución descrita, con diferencias específicas respecto de la carga inicial de datos.

| Concepto | Presupuesto A | Presupuesto B | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del sistema | $800.000 | $900.000 | Incluido |
| Módulo de inventarios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de gastos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de stock | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de stock valorizado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios y permisos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard interactivo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Despliegue en producción | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga inicial de datos | No incluida | Incluida | Según formato y condiciones acordadas |
| TOTAL | $800.000 | $900.000 | Valores en pesos chilenos |

## 8.1 Presupuesto A — $800.000

Considera el desarrollo completo de los módulos definidos en el alcance y el despliegue de la solución en ambiente productivo. La carga inicial de datos queda fuera de este presupuesto y deberá ser realizada por el cliente o cotizada posteriormente si requiere apoyo del proveedor.

## 8.2 Presupuesto B — $900.000

Considera el desarrollo completo de los módulos definidos en el alcance, el despliegue de la solución en ambiente productivo y la carga inicial de datos proporcionados por el cliente, siempre que estos sean entregados en un formato estructurado y previamente acordado.

Importante: en ambas alternativas, el costo del servicio de alojamiento web en PythonAnywhere será asumido directamente por el cliente y deberá mantenerse activo durante el uso del sistema.

# 9. Forma de pago

Para cualquiera de las alternativas, el pago se realizará en dos cuotas de igual monto, de acuerdo con el siguiente esquema:

| Cuota | Momento de pago | Monto |
| --- | --- | --- |
| Primera cuota | Con la primera entrega desplegada para revisión/validación. | $400.000 / $450.000 |
| Segunda cuota | Un mes después de la primera cuota. | $400.000 / $450.000 |

En consecuencia, para el Presupuesto A las cuotas serán de $400.000 cada una. Para el Presupuesto B, las cuotas serán de $450.000 cada una.

# 10. Período de revisión y modificaciones

Entre la primera y la segunda cuota existirá un período de un mes destinado a revisión, validación y levantamiento de observaciones del cliente. Durante este período, el cliente podrá solicitar modificaciones relacionadas con el alcance originalmente acordado, siempre que no impliquen nuevos módulos, cambios estructurales relevantes o funcionalidades no contempladas en esta propuesta.

Las modificaciones que se encuentren dentro del alcance serán evaluadas e incorporadas de acuerdo con su complejidad y prioridad. Los requerimientos que constituyan un aumento de alcance serán informados y podrán ser cotizados de manera independiente antes de su ejecución.

# 11. Carga inicial de datos — condiciones del Presupuesto B

El cliente deberá entregar la información en un formato digital estructurado y previamente acordado.

Los datos deberán contar con la información mínima requerida para su importación.

La carga contempla una importación inicial de los datos disponibles al momento de la implementación.

La limpieza, normalización o corrección manual masiva de información inconsistente podrá requerir una cotización adicional si excede la preparación razonable de los archivos.

La carga de datos se realizará una vez validado el formato y contenido por ambas partes.

# 12. Supuestos y exclusiones

El cliente proporcionará oportunamente la información, definiciones y accesos necesarios para el desarrollo.

Los valores indicados corresponden al desarrollo e implementación de la solución descrita en este documento.

El costo del servicio de servidor web/hosting necesario para mantener la aplicación en producción será de cargo del cliente. Para este proyecto se utilizará PythonAnywhere como plataforma de alojamiento. El pago y renovación del plan de PythonAnywhere serán de cargo del cliente y no se encuentran incluidos en los valores de $800.000 ni $900.000 de esta propuesta.

La migración o carga de datos está incluida únicamente en el Presupuesto B y bajo las condiciones indicadas.

Toda funcionalidad, módulo, reporte, integración, modificación estructural o requerimiento distinto de los expresamente mencionados en el alcance de esta propuesta tendrá un costo adicional. Dichos requerimientos serán evaluados y cotizados por separado antes de su ejecución, y su desarrollo se iniciará únicamente previa aprobación del cliente.

El diseño visual se desarrollará sobre una interfaz web funcional y profesional, conforme a las necesidades acordadas; trabajos de branding, identidad corporativa o diseño gráfico especializado no están incluidos salvo acuerdo adicional.

La solución será desarrollada para navegadores web modernos y en condiciones de infraestructura definidas durante la etapa de implementación.

12.1 Funcionalidades adicionales y costos asociados

El precio de la presente propuesta considera exclusivamente las funcionalidades detalladas en el alcance funcional. Cualquier funcionalidad distinta o adicional solicitada por el cliente, incluyendo nuevos módulos, reportes, integraciones con sistemas externos, automatizaciones o cambios relevantes en los procesos definidos, será considerada fuera de alcance y tendrá un costo adicional. El costo y plazo de cada ampliación serán informados previamente para aprobación del cliente.

# 13. Criterios de aceptación

Los módulos comprometidos deberán encontrarse operativos conforme al alcance acordado.

Los usuarios podrán acceder según los permisos definidos.

Los movimientos de inventario deberán actualizar correctamente el stock.

Los reportes deberán presentar la información almacenada de acuerdo con los filtros y criterios definidos.

El dashboard deberá mostrar los indicadores implementados.

El registro de gastos deberá permitir consultar la información ingresada.

Las incidencias funcionales detectadas durante la validación serán revisadas y corregidas cuando correspondan al alcance contratado.

# 14. Beneficios esperados para el cliente

Mayor control y visibilidad del inventario.

Reducción de errores asociados a registros manuales.

Información centralizada y disponible para los usuarios autorizados.

Mejor control de gastos cotidianos.

Acceso a información de stock y valorización para apoyar decisiones comerciales.

Trazabilidad de movimientos y operaciones relevantes.

Mayor seguridad mediante perfiles y permisos.

Indicadores visuales para facilitar el análisis de la operación.

# 15. Presentación sugerida para reunión con el cliente

Para presentar la propuesta de manera clara, se recomienda estructurar la reunión en el siguiente orden:

Problema actual y necesidades de la desarmaduría.

Objetivo del sistema propuesto.

Módulos y funcionalidades principales.

Flujo general de operación del inventario.

Control de gastos.

Reportes y stock valorizado.

Usuarios, roles y permisos.

Dashboard e indicadores.

Tecnologías y arquitectura propuesta.

Modalidad de trabajo y entregables.

Comparación de las dos alternativas de presupuesto.

Forma de pago y período de modificaciones.

Condiciones, supuestos y próximos pasos.

# 16. Próximos pasos

Revisión de la presente propuesta por parte del cliente.

Selección de la alternativa comercial: Presupuesto A o Presupuesto B.

Confirmación del alcance y responsables.

Reunión de levantamiento y validación de requerimientos.

Definición de datos, usuarios, permisos y reglas de negocio.

Inicio del desarrollo una vez aceptada formalmente la propuesta, considerando un plazo de entrega de dos (2) semanas corridas.

Primera entrega desplegada para revisión.

Período de un mes para observaciones y modificaciones dentro del alcance.

Pago de la segunda cuota y cierre de la etapa de implementación.

# 17. Aceptación de la propuesta

La aceptación de esta propuesta implica la conformidad con el alcance, presupuesto seleccionado, forma de pago y condiciones generales aquí descritas. Cualquier modificación posterior al alcance deberá ser acordada entre las partes.

| Cliente | [Nombre / Razón social] |
| --- | --- |
| Representante | [Nombre del representante] |
| Alternativa seleccionada | ☐ Presupuesto A — $800.000 ☐ Presupuesto B — $900.000 |
| Fecha de aceptación | ____________________________ |
| Firma | ____________________________ |